CONVENZIONE
In Roma, il giorno …..….. del mese di  ……….………………. dell' anno ……….…… 
TRA il Comune di Roma in persona del Sovraintendente Comunale, Umberto Broccoli, quale legale rappresentante, domiciliato in P.zza Lovatelli n. 35, di seguito denominato “Amministrazione”; 
E …………………………………(c.f. e P.IVA……..………….) in persona di ……………………………………(c.f. ……………..), nella sua qualità di …………………………, con sede legale in ……….., Via …………………………….., di seguito denominato “Affidatario”.
PREMESSO
- che l’Amministrazione, in data 12 marzo 2010, ha pubblicato sul sito www.sovraintendenzaroma.it il bando di gara ad evidenza pubblica per la “concessione degli spazi pubblicitari sui ponteggi dei due Propilei Neoclassici di Villa Borghese a fronte del finanziamento per la manutenzione straordinaria, il consolidamento e il restauro del Propileo Neoclassico di Villa Borghese (lato Muro Torto), nonché per gli interventi integrativi di restauro sul secondo Propileo (lato Via di Villa Ruffo)”;

- che con D.D. n. _______ del _____________ la Società _________________________ è dichiarata affidataria della succitata concessione; 
- che per i lavori de quibus è prevista una spesa complessiva di € 248.000,00 (duecentoquarantottomila/00) IVA inclusa;

Tutto ciò premesso:
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. l 
VALIDITA’ DELLE PREMESSE E DELLA LETTERA D’INVITO
La premessa e il bando di gara costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Convenzione.
ART. 2
OGGETTO
L’Amministrazione concede all’Affidatario, che accetta, spazi pubblicitari sui ponteggi e sulle recinzioni dei due Propilei Neoclassici di Villa Borghese. 
L’Affidatario, a fronte della concessione degli spazi pubblicitari, si impegna e accetta di finanziare e di far eseguire i lavori di manutenzione straordinaria, di consolidamento e di restauro del Propileo Neoclassico di Villa Borghese (lato Muro Torto), nonché degli interventi integrativi di restauro sul secondo Propileo (lato Via di Villa Ruffo).

ART. 3
OBBLIGAZIONI E ONERI DELL’AFFIDATARIO
L’Affidatario accetta e si impegna a finanziare e ad eseguire, avvalendosi di esecutori individuati con procedimento ad evidenza pubblica, i lavori indicati all’articolo 2 della presente Convenzione. 
Sono a carico dell’Affidatario il finanziamento della fornitura di tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessaria alla corretta esecuzione dei lavori de quibus. 
Parimenti sono a carico dell’Affidatario la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, secondo le direttive impartite dal coordinatore tecnico-scientifico della Sovraintendenza dei Beni Culturali del Comune di Roma.

ART. 4 
PREVISIONE IMPRESE ESECUTRICI LAVORI
L’Affidatario procede agli interventi in parola affidando i lavori all’impresa esecutrice in possesso dei requisiti di cui al bando.
E’ in facoltà dell’Affidatario, prima o durante l’esecuzione dei lavori, di procedere alla sostituzione dell’impresa esecutrice con altra impresa in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 adeguati per categoria e classifica all’importo dei lavori effettivamente affidati, previo nulla osta della Sovraintendenza dei Beni Culturali del Comune di Roma. 

ART. 5 
INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI
Dalla data di affidamento potrà, previa consegna delle aree, essere installato l’impianto di cantiere.

Entro quindici giorni decorrenti dalla sottoscrizione della presente Convenzione potranno essere installate le forme di pubblicità autorizzate dal competente settore comunale e l’Affidatario potrà iniziare i lavori di cui in premessa. 
L’inizio dei lavori è attestato da apposito verbale redatto dall’Amministrazione Comunale in contraddittorio con l’Affidatario. 

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte in conformità al progetto, al capitolato tecnico prestazionale, nonché alle indicazioni che potranno essere impartire in corso d’opera dalla Sovraintendenza.

La Sovraintendenza, attraverso l’Ufficio di Vigilanza costituito da tecnici interni alla stessa, svolgerà compiti di sorveglianza sulla corretta esecuzione dei lavori, effettuando sopralluoghi e controlli sull'andamento dei lavori e sullo stato di avanzamento dell'opera ogniqualvolta lo ritenga opportuno sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 6 

DURATA LAVORI

I lavori di manutenzione straordinaria, consolidamento e restauro del Propileo Neoclassico di Villa Borghese (lato Muro Torto), nonché gli interventi integrativi di restauro sul secondo Propileo (lato Via di Villa Ruffo) devono essere ultimati entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, con immediata rimozione dell’impianto di cantiere e ripristino dell’area entro i successivi 5 giorni.

L’ultimazione dei lavori è attestata da apposito verbale redatto dall’Amministrazione in contraddittorio con l’Affidatario.
Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione dell’intervento in parola, dipendente da sua responsabilità, l’Affidatario è tenuto ad una penale giornaliera di ammontare pari all’1 per mille dell’importo dell’intervento cui il ritardo si riferisce. 
ART. 7 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E SUA DURATA
L’Affidatario, così come definito dal bando di gara, può posizionare teli contenenti messaggi pubblicitari in qualunque forma (testo, immagine) sui ponteggi e sulle recinzioni dei cantieri del Propileo Neoclassico (lato Via di Villa Ruffo) per un periodo di mesi quattro dalla sottoscrizione della presente Convenzione (dal ____ al _____) e per un periodo di ulteriori successivi otto mesi (dal ____ al _____) sulle recinzioni dei cantieri del Propileo Neoclassico (lato Via Muro Torto).
Il messaggio pubblicitario dovrà rispettare le dimensioni previste dai regolamenti comunali in materia.

L’utilizzo dello spazio pubblicitario è subordinato alla approvazione della competente Sovraintendenza, alla autorizzazione dell’Ufficio Affissioni e Pubblicità e al pagamento delle relative imposte.  

Saranno a carico dell’Affidatario le spese di installazione, di mantenimento dei teli pubblicitari, di imposte e tasse, nonché l’eventuale canone di occupazione di suolo pubblico, se dovuto.

La durata di esposizione del messaggio pubblicitario non potrà essere superiore alle date sopra indicate, pertanto ogni forma di pubblicità dovrà essere immediatamente rimossa e l’area dovrà essere ripristinata al massimo entro 5 giorni dalla scadenza del relativo termine, ossia:

· entro il ________________ Propileo Neoclassico (lato Via di Villa Ruffo);
· entro il ________________ Propileo Neoclassico (lato Muro Torto).
Qualora l’esposizione pubblicitaria si dovesse prolungare oltre i termini sopra indicati, l’Amministrazione provvederà all’immediata rimozione dei messaggi pubblicitari, addebitando all’Affidatario i relativi oneri sostenuti anche con rivalsa sulle cauzioni prestate.

Rimane salva l’applicazione delle sanzioni previste per l’effettuazione di affissioni o pubblicità abusive.
ART. 8 

MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI

L’Affidatario è tenuto, per l’intero periodo di esecuzione dei lavori, sino alla redazione del verbale di fine lavori, nonché per il periodo di esposizione pubblicitaria a conservare i Propilei nelle migliori condizioni di manutenzione, al fine di garantirne la salvaguardia.

ART. 9

FINANZIAMENTO 

L’importo complessivo di € 248.000,00 (duecentoquarantottomila/00) IVA inclusa, per la manutenzione straordinaria, il consolidamento e il restauro del Propileo Neoclassico di Villa Borghese (lato Muro Torto), nonché per gli interventi integrativi di restauro sul secondo Propileo (lato Via di Villa Ruffo) sarà reperito a cura dell’Affidatario con i proventi derivanti dall’utilizzo degli spazi pubblicitari sui ponteggi o sulle recinzioni degli immobili de quibus. 
ART. 10
RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO
L’Affidatario è responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale in caso di inadempimento e/o inesatto adempimento delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione, nonché di errata esecuzione dei lavori, anche in relazione a difetti esecutivi emersi dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione.
L’Affidatario è, inoltre, responsabile nei confronti dell’Amministrazione per i danni occorsi a persone e a cose, nonché agli immobili de quibus, durante l’esecuzione dell’intervento de quo, anche se derivanti da fatto o colpa dell’impresa esecutrice.

L’Affidatario è obbligato a mantenere l’Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
ART. 11 
GARANZIE
Cauzione definitiva.

A garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, l’Affidatario costituisce garanzia finanziaria mediante versamento alla Tesoreria del Comune di Roma o costituzione di fideiussione bancaria o assicurativa pari al 10% dell’importo di € 248.000,00.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale.

Polizza assicurativa per danni verso terzi.
L’Affidatario si impegna a tenere indenne l’Amministrazione per i danni occorsi verso terzi durante l’esecuzione degli interventi in parola, anche se derivanti da fatto o colpa dell’impresa esecutrice.

A copertura della responsabilità per i danni di cui al comma precedente, l’Affidatario prima dell’inizio dei lavori, deve produrre una polizza assicurativa che dovrà essere stipulata per un massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00), con un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata dei lavori.
Polizza di garanzia delle opere. 
Per i danni alle opere la somma assicurata è stabilita nell’importo pari al doppio del valore dell’intervento oggetto della presente Convenzione, salvo l’obbligo a risarcire l’eventuale maggior danno.

L’Affidatario trasmetterà all’Amministrazione Comunale copia della polizza assicurativa almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
ART. 12
RISOLUZIONE 
Il Comune di Roma, fermo restando il diritto di escutere le polizze di cui all’art. 11, risolve la presente Convenzione in qualsiasi momento in caso di inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla stessa.
In caso di risoluzione della Convenzione, i progetti esecutivi redatti dall’impresa esecutrice rimarranno di proprietà dell’Amministrazione, che avrà facoltà di utilizzarli nel proprio interesse o di affidarne l’esecuzione ad altro soggetto esecutore senza onere alcuno.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
ART. 13
CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ vietata la cessione anche parziale del contratto.
ART. 14 

RELAZIONE FINE LAVORI
L’Affidatario dovrà trasmettere, entro 30 giorni dal completamento dei suddetti lavori, la relazione redatta dal direttore dei lavori, supportata da materiale fotografico e contenente la descrizione degli interventi eseguiti, con la specificazione dei prodotti utilizzati per la manutenzione straordinaria.

ART. 15 
SPESE E ONERI FISCALI
Tutte le spese, le imposte e le tasse dipendenti e conseguenti la Convenzione sono a carico dell’Affidatario. La Convenzione è soggetta a registrazione.

ART. 16
FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti nell’interpretazione o nell’esecuzione della presente Convenzione sarà devoluta alla Magistratura Ordinaria del Foro di Roma. Si esclude il rinvio all’arbitrato.

Roma, il

Letto, confermato e sottoscritto.


Comune di Roma
L’Affidatario

___________________   
___________________

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si dichiara che sono state oggetto di specifica trattazione e di approvazione espressa le clausole di cui agli artt. 11 e 12.




Comune di Roma
L’Affidatario

___________________   
___________________

PAGE  
5

